БЕКИТЕМ

Кара-Дарыя айылдык кеңешинин төрагасы _____________У.А.Абдыгапаров “______”_______  2025—жыл

  - Кара-Дарыя  айыл өкмөтүнүн 2025-2027 жылдарга карата  социалдык экономикалык өнүктүрүү  планы

| Иш-чаранын сүрөттөлүшү |  | Жооптуу жана катышуучулар | Ишке ашыруу мөөнөттөрү | Баасы (миң сом) | Каржылоо булактары / ресурстар | Мониторинг белгилери (I жарым жылдык) | Мониторинг белгилери (II жарым жылдык) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калк |  |  |  |  |  |  |
|  | Жаштар үчүн компьютердик курстарды уюштурууга көмөктөшүү | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2026 | 600,0 мин сом | Жергиликтүү бюджет Демөөрчүлөр | 20 адам сертфикат алат | 30 сертификат алат |
|  | Тамчылатып сугарууну инновациялык ыкмаларды окуу курсун уюштуруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2026 | Акысыз | долбоорлор | 30 адамды окутуу | 40 адамды окутуу |
|  | Сулуулук жана чач тарач салондорун окутууну уюштурууга көмөктөшүү | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2026 | Акысыз | Эмгек жана ишке жайгаштуруу бөлүму | 15 адамды окутуу | 20 адамды окутуу |
|  | Жер жерлерде долбоор жазуунун методикасын окутууга көмөктөшүү | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2026 | 30, 0 мин | Долбоорлор | 15 адамды окутуу | 20 адамды окутуу |
|  | Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө туура кесип тандоодо айыл аймакка адистиктер боюнча маалымат берүүнү уюштуруу | Кара-Дарыя а/ө | 2025-2026-2027 |  | Кара-Дарыя аө | 300 бүтүрүүчү | 300 бүтүрүүчү |
|  | Аялдар үчүн фитнес клуб уюштурууга көмөктөшүү | Кара-Дарыя а/ө | 2027 | 1,0 млн | демөөрчүлөр |  |  |
| 2. | Кызматтар жана жергиликтүү инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Айыл аймактын калкын 100% ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу үчүн 2 скважина казууну уюштуруу жана 10 км аралыка суу түтүктөрүн тартуу | Кара-дарыя айыл өкмөтү, Элге кызмат мунципалдык ишканасы | 2025-2026 | 9,0 млн. сом | Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр, жергиликтүү тургундар |  | 2 квартал |
|  | Таштанды чыгарууга айыл аймакка 2 даана атайын техникаларын сатып алуу | Кара-дарыя айыл өкмөтү, Элге кызмат мунципалдык ишканасы | 2025-2026 | 6,0 млн | Республикалык бюдет Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр |  |  |
|  | Таштанды таштоочу жайды уюштуруу | Кара-дарыя айыл өкмөтү, Элге кызмат мунципалдык ишканасы | 2025 | 3,0 млн | Жергиликтүү бюджет, демөөрчүлөр |  | 2 квартал |
|  | Ички жолдорду оңдоп түзөө, Арал 3 км, Төш айылына 3 км Чангыр-Таш 3 км | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 75,0 млн | Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор ,долбоорлор | 3 км ички жол оңдоп түзөлөт | 6 км ички жол оңдоп түзөлөт |
|  | Арал, Төш, Чангыр-Таш айлында коомдук жайларды жарыктандыруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 700,0 мин | Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү долбоорлор | 27 км жол жарыктандырылат |  |
|  | Аксылык айылына бала бакча куруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 28 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Арал айылындагы борбордук стадиондун айланасын тосуп, заманбап жабдуулар менен камсыздоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2026 | 3,5 млн | Өнүктүрүү фонттор ,долбоорлор |  | 2 кв |
|  | Арал жана айылындагы маданият үйлөрүн оңдоп түзөөдөн өткөрүү | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 5 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Айыл аймака заманбап китепкана, интелектуалдык клуб жаштар үчүн кошумча билим алууга багытталган борбор ачуу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 6 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Караев орто мектебине кошумча имарат куруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 135 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Сартбаев орто мектебине типовой имарат куруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 135 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Арал айылына кичи футбол аянтчасын куруу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 | 4 млн | Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджет Өнүктүрүү фонттор долбоорлор |  |  |
|  | Төш жолуна 8 км аралыка асфальт төшөө | Кара-Даря айыл өкмөтү | 2027 | 80 млн | Республикалык бюджет |  |  |
|  | Үмүт балдар бакчасына кошумча имарат куруу | Кара-Даря айыл өкмөтү | 2025-2026 | 30 млн | Республикалык бюджет |  |  |
|  | Айденек балдар бакчасына кошумча имарат куруу | Кара-Даря айыл өкмөтү |  |  |  |  |  |
|  | Арал, Төш, Чангыр-Таш айылдарындагы мунципалдык жолдорго жөө адамдар жүрүүчү 13 км тратуар салуу | Кара-Даря айыл өкмөтү | 2026-2027 | 20 млн | Кара-Даря айыл өкмөтү, демөөрчүлөр |  |  |
| 3. | Экономикалык өнүгүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Күрүчтүн бренд кылуу, сушка куруу, тазаалоо, сапаттуу үрөөнчүлүк чарбасын уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 500,0 мин сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 үрөөнчүлүк чарбасын уюштуруу | 1 үрөөнчүлүк чарбасын уюштуру |
|  | Питомник уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 180,0 мин сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, |  | 1 питомнтик уюштуу |
|  | Асыл тукум малдарды көбөйтүү боюнча пункт ачууга (осеменение) уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 750,0 мин сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, |  | 1 Асыл тукум малдарды көбөйтүү (осеменение) уюштурууга |
|  | Кичи ГЭС курууну уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 115,0 млн сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 1 |
|  | Мөмө жемиштерди кайра иштетүү цехти уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 10,0 млн сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 2 |
|  | Кондитердик цехтерди ачууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 550,0 мин сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 1 |
|  | Жумуртка багытындагы тоок фермаларды уюштурууга көмөк уюштуруу | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 230,0 мин сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 2 |
|  | Таш майдалоочу цех уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 20,0 млн сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 1 |
|  | Кирпич завод уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 30,0 млн сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 1 |
|  | Мончо ачууну уюштурууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 2025-2027 | 8,0 млн сом | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр, | 1 | 2 |
|  | Жеке чарбаларды бириктирип кооператив уюштуруу көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр | 2025-2027 |  |  | 1 | 2 |
|  | Унаа оңдоочу жайларды ачууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү, Жеке чарбалар, Демөөрчүлөр | 2025-2027 | 500 мин сом |  | 2 |  |
| 4. | Инклюзивдик өнүгүү |  |  |  |  |  |  |
|  | Жумушсуз жана аярлуу топторго чач тарач, кол өнөрчүлүк окуу курсун уюштурууга көмөк көсөтүү | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 2026 | 50,0 мин сом | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 20 адам | 20 адам |
|  | Реабилитация борборун ачууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү Демөөрчүлөр | 2027 | 500,00 мин сом | Республикалык бюджет Айыл өкмөтү | 1 | 1 |
|  | Эс алуучу жайда домино, шахмат бурчун ата-энелер үчүн уюштурууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү Демөөрчүлөр | 2027 | 250,0 мин сом | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 1 | 1 |
|  | Аярлуу катмар арасында ден соолук чыңдоо боюнча көнүгүүлөрдү өткөрүүгө көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | Айына бир жолу | 50,0 мин сом | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 1 | 1 |
|  | коорперативдер аркылуу аз камсыз болгон жарандарды иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 2026-2027 | 60,0 мин сом | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 10 адам | 5 адам |
|  | Унаа оңдоочу жайларды ачууга көмөктөшүү | Айыл өкмөтү демөөрчүлөр | 2026-2027 |  |  | 2 | 4 жумуш менен камсыз болот |
| 5. | Мейкиндик |  |  |  |  |  |  |
|  | Көп кабаттуу турак жай үйлөрүн курууга жерди транформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Айыл чарба продукцияларын сактоочу логистикалык борбор ачууга жер ажыратып берүү | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Көп жылдык бак дарактарды эгүү үчүн кунарсыз жайыт жерлеринен жерди ижарага берүүгө трансформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Муниципалдык жерлердин башкаруу планын иштеп чыгуу | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Таштанды таштоочу жерге жерди трансформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Сапалак айылына сейил бак курууга жер транцформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Төш айылына спорт зал салууга жер аянтын транцформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Арал айылына вулканизация ачууга жер аянтын транцформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Айыл аймактагы айылдарга Аптека ачууга жер аянтын транцформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
|  | Чангыр-Таш айылындагы Аксылык учаскасына балдар бакчасын курууга жер аянтын трансформациялоо | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 2025-2027 |  |  |  |  |
| 6. | Айлана-чөйрө |  |  |  |  |  |  |
|  | Айлана чөйрөнү тазалыгын коргоо үчүн таштанды таштоочу жайды мыйзамдаштаруу | Кара-Дарыя өкмөтү | 2025 | 350, 0 мин сом | Кара-Дарыя айыл өкмөтү | 1 | 2 |
|  | Айыл чарба жерлерин суу ташкынан коргоочу дамба куруу Кара-Дарыя дамюасынын жээгине | Кара-Дарыя айыл айыл өкмөтү МЧС | 2025-2027 | 11,0 млрд | Республикалык бюджет | 5 км | 5 км |
|  | Деградацияга учураган жайыт жерлерине коп жылдык чөп уруктарын себип калыбына келтирүү | Мунципалдык ишкана | 2025-2027 | Акысыз | Айыл чарба минстирлиги | 20 га жерге урук себилет | 30 жерге урук себилет |
|  | Малдын санын азайтуу сандан сапатка өтүү боюнча түшүндүрүү жана маалымат берүү | Вет адис, айыл өкмөт | 2025-2027 | Акысыз | Вет адис, айыл өкмөт | 30 фемер маалымат алат | 45 фермер маалымат алат |
|  | Калкка жаратылышты коргообоюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | Кара-Дарыя, коомчулук мүчөлөрү | 2025-2027 |  | Кара-Дарыя айыл өкмөтү |  |  |
|  | Сел кооптуулугу бар жерлердеги сел арыктарын кеңейтүү | Айыл өкмөтү, Жеке жактар | 2025-2027 |  | Кара-Дарыя айыл өкмөтү,ӨКМ | 5 км | 10 км |
|  | Чангыр-Таш айылындагы Сапалак учакасындагы Кара-Дарыя автожолунун жээгине тосмо тосуу | Айыл өкмөтү, Жеке жактар | 2025-2027 | 2 млн | Кара-Дарыя айыл өкмөтү, №22 ЖТИ | 500 метр | 500 метр |

Башчы                                                                                                                                                                                        Т.А.Бобошев

Орун басар-жооптуу  катчы                                                                                                                                                     З.Егембердиев

СЭӨБнүн башчысы                                                                                                                                                                    Ж.Борбугулов

Инвестиция  тартуу боюнча  башкы адис                                                                                                                                А.Джоробаев

Социалдык маселелер боюнча башкы  адис                                                                                                                             Н.Арапбаева

Жер жана өсүмдүк өстүрүү боюнча жетектөочү адис                                                                                                             И.Малабаев